SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE — SENA

Ficha de Formación: 2996176

PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DEL SOFTWARE

K-SHOP — Sistema de Tienda en Línea

Basado en el modelo ISO/IEC 25010

| Versión | 1.0 |
| --- | --- |
| Fecha | Marzo 2026 |
| Instructor | Edwin Marín |
| Equipo | Abella Sánchez Kevyn Steve Méndez Vega Kevin Alexis Rivera Restrepo Manuel Julián Salgado Andrey Santiago |
| Sistema | K-Shop — Tienda en Línea |

# 1. Propósito

El propósito del Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software (SQA) para el Sistema K-Shop es establecer las actividades, evaluaciones, estándares y procedimientos necesarios para garantizar que el software cumpla con los requisitos funcionales, técnicos y de calidad definidos.

Este plan busca asegurar el correcto funcionamiento de los módulos principales del sistema: Usuarios, Productos, Ventas e Inventario, permitiendo una gestión eficiente de los productos, el control adecuado del stock y el registro correcto de las operaciones de venta en línea.

El plan cubre todo el ciclo de vida del software, desde el análisis de requerimientos hasta la implementación y mantenimiento, garantizando que el sistema sea confiable, seguro y eficiente para la Tienda K-Shop.

# 2. Objetivo

El objetivo del presente Plan de Aseguramiento de la Calidad del Software es establecer los lineamientos, actividades y controles necesarios para garantizar la calidad del sistema K-Shop durante todas las fases de su desarrollo.

Se busca asegurar que el sistema cumpla con los 26 requerimientos funcionales definidos, agrupados en los módulos de Usuarios (RF01-RF07), Productos (RF08-RF13), Ventas (RF14-RF19) e Inventario (RF20-RF26), permitiendo una gestión eficiente de la tienda en línea y reduciendo errores en los procesos operativos.

Asimismo, se pretende aplicar buenas prácticas de desarrollo, pruebas y validación, con el fin de mejorar la confiabilidad del sistema y garantizar su correcto funcionamiento bajo los estándares del modelo ISO/IEC 25010.

# 3. Gestión

La gestión del plan de calidad será responsabilidad del equipo de desarrollo del sistema K-Shop.

Esta gestión se enfocará en:

- Planificación de actividades de calidad por cada módulo del sistema.

- Seguimiento del desarrollo de los requerimientos funcionales.

- Control de errores detectados en pruebas unitarias, de integración y de aceptación.

- Documentación de resultados y generación de reportes de calidad.

El responsable de calidad supervisará el cumplimiento de las actividades de revisión, verificación y validación en cada sprint de desarrollo.

# 4. Organización

El proyecto K-Shop contará con la siguiente estructura de roles:

| Rol | Responsable | Función |
| --- | --- | --- |
| Gerente del Proyecto | Equipo K-Shop | Supervisa el cumplimiento de objetivos y entregables. |
| Responsable de SQA | Abella Sánchez Kevyn Steve | Controla la calidad del software y verifica estándares. |
| Desarrolladores | Todos los integrantes | Implementan los módulos del sistema K-Shop. |
| Equipo de Pruebas | Todos los integrantes | Validan el funcionamiento de cada módulo. |
| Instructor | Edwin Marín | Supervisa y aprueba la calidad del proyecto. |
| Usuario Final | Clientes de K-Shop | Realizan pruebas de aceptación del sistema. |

# 5. Actividades de Calidad

Durante el desarrollo del sistema K-Shop se realizarán las siguientes actividades de calidad:

- Revisión de requerimientos funcionales (RF01-RF26).

- Revisión del diseño del sistema y la arquitectura de tres capas (Laravel + Spring Boot + MySQL).

- Verificación del código fuente en los repositorios GitHub del proyecto.

- Validación de módulos: Usuarios, Productos, Ventas e Inventario.

- Pruebas unitarias de cada endpoint de la API Spring Boot.

- Pruebas de integración entre Laravel y la API REST.

- Pruebas del sistema en el servidor AWS EC2.

- Pruebas de aceptación con usuarios reales de la tienda.

- Seguimiento y registro de errores detectados.

# 6. Relación con la Planificación

Las actividades de calidad se ejecutarán en cada fase del desarrollo de K-Shop:

| Fase | Actividad de Calidad | Entregable |
| --- | --- | --- |
| Análisis | Revisión de los 26 requerimientos funcionales | Documento de requerimientos validado |
| Diseño | Revisión de arquitectura y modelo de base de datos | Diagrama de arquitectura aprobado |
| Desarrollo | Revisión de código y control de versiones en GitHub | Código revisado y mergeado |
| Pruebas | Pruebas funcionales, de integración y del sistema | Reporte de pruebas |
| Despliegue | Validación en servidor AWS EC2 | Sistema desplegado y verificado |
| Mantenimiento | Auditorías de calidad y monitoreo de errores | Reporte de mantenimiento |

# 7. Responsables

| Responsable | Función |
| --- | --- |
| Responsable SQA | Supervisa el cumplimiento del plan de calidad. |
| Desarrolladores | Corrigen errores detectados en revisiones y pruebas. |
| Equipo de pruebas | Valida las correcciones realizadas. |
| Instructor Edwin Marín | Controla y aprueba el proceso de calidad. |

# 8. Alcance

Este plan aplica al sistema K-Shop — Tienda en Línea y cubre las siguientes fases del ciclo de vida del software:

- Análisis de requerimientos funcionales (RF01-RF26).

- Diseño de la arquitectura (Laravel + Spring Boot + MySQL + AWS EC2).

- Desarrollo de los módulos: Usuarios, Productos, Ventas e Inventario.

- Pruebas unitarias, de integración, del sistema y de aceptación.

- Implementación en el servidor AWS EC2 (IP: 52.3.81.253).

- Mantenimiento y soporte posterior al despliegue.

Incluye a todos los participantes del proyecto: los cuatro desarrolladores, el instructor Edwin Marín y los usuarios finales de la tienda K-Shop.

# 9. Definiciones

| Término | Definición |
| --- | --- |
| SQA | Software Quality Assurance: aseguramiento de la calidad del software. |
| ISO/IEC 25010 | Estándar internacional que define el modelo de calidad del software. |
| Requerimiento Funcional | Funcionalidad específica que el sistema K-Shop debe cumplir (RF01-RF26). |
| Prueba Unitaria | Verificación individual de un componente o endpoint del sistema. |
| Prueba de Integración | Verificación de la comunicación entre Laravel y la API Spring Boot. |
| Defecto | Error detectado durante el proceso de pruebas o revisión. |
| API REST | Interfaz de programación usada para la comunicación entre el frontend y el backend. |
| JWT | JSON Web Token: mecanismo de autenticación segura usado en K-Shop. |

# 10. Referencias

- Documentación de requerimientos del sistema K-Shop (RF01-RF26).

- Repositorio Laravel: https://github.com/kev-abs/LaravelKshop

- Repositorio Spring Boot: https://github.com/kev-abs/API-k-shop

- Estándar ISO/IEC 25010 — Modelo de calidad del software.

- Manual Técnico de Despliegue K-Shop — Marzo 2026.

- Documentación técnica de AWS EC2, Laravel y Spring Boot.

# 11. Estándares y Normas de Calidad

El sistema K-Shop se basa en el modelo ISO/IEC 25010, considerando las siguientes características de calidad:

| Característica ISO 25010 | Aplicación en K-Shop |
| --- | --- |
| Funcionalidad | El sistema cumple con los 26 requerimientos funcionales definidos para los módulos de Usuarios, Productos, Ventas e Inventario. |
| Fiabilidad | El sistema garantiza disponibilidad del 99% mensual y recuperación ante fallos en menos de 10 minutos. |
| Usabilidad | Interfaz web con Bootstrap 5.3, formularios claros, navegación intuitiva y accesible desde cualquier dispositivo. |
| Eficiencia | Tiempo de respuesta menor a 3 segundos. Consultas optimizadas en MySQL y procesamiento eficiente de la API. |
| Seguridad | Autenticación JWT, control de roles (admin/cliente), cifrado de contraseñas con bcrypt y cumplimiento de la Ley 1581 de 2012. |
| Mantenibilidad | Arquitectura en capas con Spring Boot (Controller, Service, Repository), código versionado en GitHub y documentación técnica completa. |
| Portabilidad | Sistema accesible desde cualquier navegador web moderno sin instalación adicional. Desplegado en AWS EC2 con IP elástica. |

Además, se aplican buenas prácticas del modelo CMMI, incluyendo control de versiones con Git, documentación técnica, revisiones periódicas de código y gestión de ramas (branches) en GitHub.

# 12. Revisiones y Auditorías

Se realizarán revisiones periódicas del software y la documentación del sistema K-Shop para detectar errores e inconsistencias en cada módulo.

## Revisiones Técnicas

- Revisión del código fuente en GitHub antes de cada merge a la rama principal.

- Revisión de los endpoints de la API Spring Boot mediante pruebas con Postman o comandos PowerShell.

- Revisión del funcionamiento del frontend Laravel en el servidor AWS EC2.

- Revisión de la integridad de la base de datos MySQL después de cada migración.

## Auditorías de Calidad

- Auditoría mensual del cumplimiento del plan de calidad.

- Verificación del correcto funcionamiento de los 26 requerimientos funcionales.

- Revisión de los logs de errores de Laravel y Spring Boot.

- Verificación de la disponibilidad del sistema en http://52.3.81.253

# 13. Gestión de Riesgos y Defectos

## Proceso de Gestión de Defectos

Todos los errores detectados en el sistema K-Shop seguirán el siguiente proceso:

| Paso | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registro del defecto en el sistema de seguimiento. | Equipo de pruebas |
| 2 | Análisis del impacto y clasificación por severidad. | Responsable SQA |
| 3 | Asignación al desarrollador correspondiente. | Responsable SQA |
| 4 | Corrección del defecto en el código. | Desarrolladores |
| 5 | Verificación de la corrección mediante pruebas. | Equipo de pruebas |
| 6 | Cierre del defecto y actualización de la documentación. | Responsable SQA |

## Riesgos Identificados

| Riesgo | Probabilidad | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- |
| Caída del servidor AWS EC2 | Baja | Todos los servicios configurados como inicio automático. |
| Pérdida de datos en MySQL | Baja | Backups semanales con retención de 90 días. |
| Conflictos de merge en GitHub | Media | Revisión de código antes de cada merge a la rama principal. |
| Incompatibilidad MySQL 9 | Media | Uso de DEFAULT (curdate()) con paréntesis adicionales. |
| Fallo en la API Spring Boot | Baja | Monitoreo de logs y reinicio automático del servicio. |
| Errores de permisos en IIS | Media | Configuración correcta de IIS_IUSRS en carpetas de Laravel. |

# 14. Documentación y Reportes

Durante el desarrollo y mantenimiento del sistema K-Shop se generarán los siguientes reportes:

- Reporte de resultados de pruebas unitarias por módulo (Usuarios, Productos, Ventas, Inventario).

- Reporte de errores detectados con su clasificación, estado y responsable de corrección.

- Reporte de correcciones realizadas y verificadas.

- Reporte de avances del proyecto por sprint.

- Reporte mensual de disponibilidad del sistema.

- Registro de cambios en el código fuente (commits en GitHub).

# 15. Modelo de Calidad del Software

El sistema K-Shop adopta el modelo ISO/IEC 25010 como referencia para la evaluación de la calidad del software. A continuación se describe cómo cada característica del modelo se aplica al sistema:

## Usabilidad

El sistema cuenta con interfaces web desarrolladas con Bootstrap 5.3, formularios simples y navegación intuitiva. Los usuarios pueden acceder desde cualquier dispositivo (computador, tableta o celular) a través del navegador sin necesidad de instalar software adicional. La pantalla de login, el catálogo de productos y el carrito de compras fueron diseñados con énfasis en la experiencia del usuario.

## Seguridad

Se implementa autenticación mediante JWT (JSON Web Token) en la API Spring Boot, control de roles diferenciado para administradores y clientes, y cifrado de contraseñas con el algoritmo bcrypt. Todas las comunicaciones entre el cliente y el servidor se realizan a través del protocolo HTTP. El sistema cumple con la Ley 1581 de 2012 de Protección de Datos Personales de Colombia.

## Mantenibilidad

La arquitectura en capas de Spring Boot (Controller, Service, Repository) facilita la realización de cambios y la incorporación de nuevas funcionalidades. El código fuente está versionado en GitHub, permitiendo el trabajo colaborativo entre los cuatro integrantes del equipo y facilitando la revisión de cambios y la corrección de errores.

## Rendimiento

Las consultas a la base de datos MySQL están optimizadas para garantizar tiempos de respuesta menores a 3 segundos. La API Spring Boot procesa las peticiones del frontend Laravel de forma eficiente, y el servidor AWS EC2 t3.large con 8 GB de RAM garantiza el rendimiento necesario para soportar al menos 30 usuarios simultáneos.

## Fiabilidad

El sistema garantiza una disponibilidad del 99% mensual gracias a la configuración de inicio automático de todos los servicios (IIS, MySQL y SpringBootApp) en Windows Server 2025. En caso de caída, el tiempo de recuperación estimado es menor a 10 minutos para servicios individuales.

## Portabilidad

El sistema es accesible desde cualquier navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge, Safari) sin requerir instalación de software en el dispositivo del cliente. El despliegue en AWS EC2 con IP elástica garantiza accesibilidad desde cualquier lugar con conexión a internet.

# 16. Métricas de Calidad

Las siguientes métricas se utilizarán para evaluar la calidad del sistema K-Shop durante su desarrollo y operación:

| Métrica | Descripción | Valor Esperado |
| --- | --- | --- |
| Tiempo de respuesta | Tiempo máximo de respuesta del sistema ante una solicitud del usuario. | < 3 segundos |
| Disponibilidad | Porcentaje de tiempo que el sistema está operativo y accesible. | 99% mensual |
| Tasa de errores | Porcentaje de fallos del sistema sobre el total de operaciones. | < 2% |
| Integridad de datos | Consistencia y exactitud de los datos almacenados en MySQL. | 0% de pérdida |
| Seguridad | Control de acceso activo y cifrado de contraseñas habilitado. | Cifrado bcrypt activo |
| Capacidad | Número mínimo de usuarios simultáneos soportados por el sistema. | 30 usuarios mínimo |
| Tiempo de recuperación | Tiempo máximo para restaurar el servicio tras un fallo. | < 10 minutos |
| Cobertura de pruebas | Porcentaje de requerimientos funcionales cubiertos por pruebas. | 100% (RF01-RF26) |
| Tasa de resolución | Porcentaje de defectos resueltos en el sprint siguiente al reporte. | > 90% |